ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного использования средств, выделенных на проведение капитального ремонта муниципального имущества в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2013-2015 годы

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с планом работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и распоряжением председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха №3 от 18.02.2014г. проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на проведение капитального ремонта муниципального имущества в 2013 году в рамках ведомственной целевой программы «Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2013-2015 годы»

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

В соответствии с постановлением от 24.12.2013г. №368-па финансовые затраты на реализацию программы в 2013 году составляли 43 870,1 тыс. руб. В том числе на проведение капитального ремонта муниципального имущества предусматривалось в 2013 году 29 860 тыс. руб. Кассовое исполнение в 2013 году составило 28 605 тыс. руб.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения:

- Перечисление МУП «УГХ» суммы НДС в составе предоставленной субсидии, произведено в нарушение ст.78 Бюджетного кодекса РФ, а также норм Налогового кодекса РФ, и является незаконным использованием бюджетных средств. В результате указанного незаконного использования бюджетных средств муниципальному образованию причинен ущерб в размере 836 774,13 руб.

- В нарушение ст.54 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, а также положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрацией г.Пыть-Ях, произведена выплата субсидии МУП «УГХ» в размере 2 080 500 руб.