Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.7 плана работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2021 год, проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию мероприятий «Приобретение жилья для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирования маневренного жилищного фонда», «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, в том числе: приобретение жилых помещений – коммерческий найм, предоставление субсидий» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» в 2020 году» в МКУ «Администрация г.Пыть-Яха».

По результатам проведенной проверки, установлено:

1. Нарушен срок оплаты суммы возмещения за квартиру собственнику жилого помещения, признанного аварийным; неверно определен размер субсидии по гарантийному письму для приобретения жилого помещения в собственность.

2. Нарушены сроки исполнения подрядчиком муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир).

3. Показатель результативности исполнения мероприятия «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» в 2020 году не выполнен, процент исполнения составил 52,8 %.

По результатам проведенного контрольного мероприятия была направлена информация Главе города Пыть-Ях.

По результатам рассмотрения, МКУ «Администрация г.Пыть-Яха» в целях повышения качества, эффективности и результативности в работе, усилен контроль за работой специалистов, проведена разъяснительная беседа по недопущению нарушений со специалистами Управления по жилищным вопросам.

Материалы проверки направлены в Прокуратуру города Пыть-Яха.