Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.6. плана работы на 2023 год проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики» муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» за 2022 год (отдельные мероприятия – МАОУ «КСОШ – ДС»)».

Цель контрольного мероприятия: проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на ремонт МАОУ «КСОШ – ДС» в рамках реализации основного мероприятия «Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики» муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» в 2022 году.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад».

В результате проведенного контрольного мероприятия установлены нарушения МАОУ «КСОШ-ДС» ч. 21 ст.4, ч. 8.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ,  ст. 9 «Реестр договоров и Ежемесячная отчетность» и ст. 2 «Начальная (максимальная) цена договора» Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ «КСОШ-ДС», ст. 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 №1132), п. 5, п. 7 Порядка приемки и оприходования вторичных материальных ресурсов, образующихся при разборке или демонтаже муниципального имущества, в том числе полученных при исполнении муниципальных контрактов (утв. постановлением от 24.07.2015 № 217-па).  Выявлены нарушения статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции". Также установлено, что в рамках исполнения договора № 13/17 от 22.09.2022 со стороны МАОУ «КСОШ-ДС» приемка работ осуществлялась формально, не было обращений к подрядчику с требованием о выполнении гарантийных обязательств в течение гарантийного периода.

Администрацией города Пыть-Яха не проводится (или проводится не надлежащим образом) обязательная ежегодная инвентаризация имущественных и финансовых обязательств, нарушен порядок применения бюджетной классификации РФ, утвержденный приказами Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 08.06.2021 г.  № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)».

Установлен факт необоснованного предоставления субсидии на иные цели в нарушение бюджетного законодательства распорядителем бюджетных средств (Управлением по образованию), в связи с чем, использование бюджетных средств со стороны МАОУ «КСОШ-ДС» было неправомерным.

На основании решения представительного органа муниципального образования была изменена структура исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, при этом не внесены соответствующие изменения в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сфере образования и молодежной политики, на иные цели (утв. распоряжением администрации города от 11.01.2021 № 13-ра).

В нарушение ст. 158 БК РФ, п. 4.4 вышеуказанного Порядка (Управлением по образованию) не осуществляются возложенные бюджетные полномочия в виде контроля за эффективностью и экономным расходованием бюджетных средств подведомственными учреждениями.

По результатам контрольного мероприятия в МАОУ «КСОШ - ДС» направлено представление.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе города Пыть-Яха и в Думу города Пыть-Яха.

Материалы проверки по результатам контрольного мероприятия направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре и в Прокуратуру города Пыть-Яха.