Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.8 раздела 2 плана работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2023 год проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха» за 2022 год».

Цель контрольного мероприятия: проверить законность, результативность (эффективность) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха» в 2022 году.

Объект контрольного мероприятия: МКУ Администрация г. Пыть-Яха.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

В нарушении пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановления администрации г. Пыть-Яха от 30 сентября 2021 года № 453-па "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха", ответственным исполнителем Муниципальной программы не обеспечивается своевременная и надлежащая ее корректировка, что является помехой для однозначной и объективной оценки достижения основных результатов реализации программы и её эффективности. В нарушение ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Заказчик с целью прикрытия одного крупного заказа заключил несколько договоров с единственными поставщиками (ООО «Дортехстрой») в один день на выполнение работ по механизированной очистке покрытий дорог, обочин, съездов от снега и наледи. В связи с чем не был соблюден принципа обеспечения конкуренции, установленный Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  Допущены нарушения ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете в оформлении первичных документов. В нарушение ст. 101 Закона № 44-ФЗ Заказчиком не велся надлежащий контроль за исполнением Подрядчиком условий муниципального контракта от 25.12.2020 № 0187300019420000341. В нарушение ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ Подрядчиком не было предоставлено дополнительное обеспечение исполнения контракта в размере пропорциональном стоимости новых обязательств, а Заказчиком не был осуществлен должный контроль за предоставлением Подрядчиком указанного обеспечения при изменении существенных условий муниципального контракта от 25.12.2020 № 0187300019420000341. В нарушение п.2 части 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в таблице № 5 технического задания к муниципальному контракту от 25.12.2020 № 0187300019420000341 по ряду показателей установлены сроки ликвидации дефектов содержания улично-дорожной сети, отличающиеся от установленных в ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». Включение в Контракт условий, не соответствующих ГОСТу, должно быть обоснованным (п.2 части 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ), т.е. контракт должен содержать обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление Главе города Пыть-Яха. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Думу города Пыть-Яха. Материалы проверки по результатам контрольного мероприятия направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре и в Прокуратуру города Пыть-Яха.