Информация

об основных итогах контрольного мероприятия

Счетно-контрольной палатой города Пыть-Яха в соответствии с п. 2.11 раздела 2 плана работы Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха на 2023 год проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных на выполнение работ по архитектурно-художественному освещению объектов: МБУ «Спортивная школа», МАУ «Аквацентр «Дельфин», в 2023 году».

Цели контрольного мероприятия: оценить целевой характер, эффективность и правомерность использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по архитектурно - художественному освещению объектов: МБУ «Спортивная школа», МАУ «Аквацентр «Дельфин».

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» (далее – МКУ «УКС»).

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

Необоснованное расторжение по соглашению сторон муниципального контракта от 17.03.2023 № 0187300019423000011 с победителем конкурса - ООО «Студия интерактивных технологий» и заключение контракта от 14.04.2023 № 01873000194230000110002 с участником закупки, которому присвоен второй номер по результатам закупки привело к неэффективному использованию бюджетных средств. В нарушение части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ Заказчик в описании объекта закупки указал фирменные наименования осветительного оборудования без сопровождения такого указания словами "или эквивалент".  В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Заказчик не предъявил к Подрядчику требования об уплате штрафов по двум фактам неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Контрактом. В нарушение части 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ Заказчиком не велся надлежащий контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта. Выявлен факт несоответствия стоимости фактического исполнения ценам локальных сметных расчетов. При проверке правильности применения классификации расходов на реализацию работ по архитектурно-художественному освещению объектов «МБУ «Спортивная школа», находящееся по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 13 «Кедровый», ул. Святослава Федорова, 23 и МКУ «Аквацентр «Дельфин», находящееся по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 4 «Молодежный», 12, установлено, что МКУ «УКС» не корректно определило классификацию расходов – КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

По результатам контрольного мероприятия направлено представление                               и.о. директора МКУ «УКС», информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе города Пыть-Яха, в Думу города Пыть-Яха. Материалы проверки по результатам контрольного мероприятия направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре, в Прокуратуру города Пыть-Яха.